מינהל פיתוח הקרקע       
   
                                      Land Development Authority 
אגף הייעור

                                                                Forest    Department



‏י' אדר ב תשע"ט


‏17 מרץ 2019
 אסמכתא:  מטעים/ 2902

פרוטוקול גידול

כרמי זיתים בשטחי

קק"ל










   נכתב ע"י










סוהיל זידאן










  מרץ 2003 

תוכן הענינים

הנושא







עמוד
הכנת תשתית לנטיעה                                                                               3-4

בחירת זנים                                                                                               5

תהליך הנטיעה                                                                                            6

השקייה                                                                                                     7-8

דישון                                                                                                         9-11

עיצוב העצים                                                                                             12-13

הגנת הצומח                                                                                              14

שימור על חזות המטע                                                                               15

עלות להחזקת מטע בוגר וצעיר                                                                 16

עלות הקמת מטע מ 0- - עד 5 שנים                                                           17-20

הכנת תשתית לנטיעה

1. מטרה: בחירת שטח מתאים לנטיעה והכנתו בצורה מיטבית לקבלת אחוזי קליטה והישרדות גבוהים.

2. הגדרות

2.1 SP   - אחוז רווייה

2.2   % גיר – אחוז הגיר הכללי שיש בקרקע.

2.3   רמת נמטודות – סוג וכמות הנמטודות המזיקות בקרקע.

3. תוכן העבודה

3.1 איתור שטח הנטיעה - את השטח המיועד לנטיעה יסומן ע"ג מפה בהסכמת היערן והמתכונן.

3.1.1 בחינת התאמת הקרקע.

3.1.1.1  יבוצעו בדיקות קרקע המבוססות על בורות בעומק של 90 ס"מ או עד סלע היסוד.

1. בשטח אחיד – יש לחפור בור לכל 5 דונם.

2. בשטח מגוון – יש לחפור בור לכל סוג קרקע על פי זיהוי. מראה ויזואליים.

3. את הבורות לסמן ע"ג מפה.

4. מכל בור נטיעה לקחת מדגמים במשקל 1 ק"ג :

       העומקים מהם ילקחו הדגימות:

30 – 0 ס"מ – 1 ק"ג      או במקום שחתך הבור מראה שינוים וזואליים

60 – 30 ס"מ – 1 ק"ג    בקרקע יש לקחת דוגמא מכל

90 – 60 ס"מ – 1 ק"ג    שכבה בנפרד.

5. בדגמי הקרקע הנלקחים יש לבצע את הבדיקות הבאות – 

 SP

PH
 

גיר פעיל וכלל

מירקם

S.A.R 


מוליכות חשמלית

בורון

כלור


נתרן



        ו.לאחר ביצוע בדיקות אלו, יש להתייעץ עם מנהל מחלקת היער ומנהל מדור 

מטעים אגפי, לבחינת התאמת השטח לגידול.

3.2 סקר ניקוז

בתנאי קרקע כבדה בהן התאמת הקרקע היא בספק נגדל על גדודיות. את כיוון השורות המדוייק נקבע ע"י תכנון מפורט שיעשה ע"י מתכנן נטיעות על המפה הטופוגרפית.

3.3 לצורך תכנון הנטיעה על המתכנן הנטיעה לקחת בחשבון את הנתונים הבאים:

3.3.1 שיפוע הקרקע האופטימלי – שיאפשר זרימת מים ותנועת כלים על פני השטח.

3.3.2 שימור קרקע אופטימאלי – שיפועים ופעילות למניעת סחף קרקע.

3.3.3 כיוון התאורה האופטימלי – הוא כאשר השורות נטיעות בכיוון צפון  מערב  דרום  מזרח.

3.4 הכנת השטח לנטיעה

להלן הפעילות שיש לבצע בהכנת השטח לנטיעה:

3.4.1 סיקול – בשטחים מסולעים יש צורך בסיקול עילי.

3.4.2 משתת (רוטר) – פעולת המשתת נועדה לפלח ולאוורר את השטח .הפעולה הרצויה הינה לעומק של 60 ס"מ בקרקעות מסולעות נמנע מפעולה זו מפני שפעולה זו גורמת לאבנים לעלות לפני השטח. בקרקעות עם שכבה חוצצת (נזז) כעדיף את פעולת החריש. בקרקעות בהן נדרש סיקול יש לבציע לאחר הפעלת המשתת סיקול חוזר לאבנים שעלו על פני הקרקע.

3.4.3 סימון השורות. (גדודיות במקרה קרקע כבדה-חובה,גובה 60 ס"מ).

3.4.4 קביעת מרווח נטיעה 

שיטת העיצוב לזית הינה עיצוב חופשי בהתאם לזנים ולמטכת הנטיעה, אבל מומלץ 7 מטר בין השורות ו – 7 מטר בין העצים (בתוך השורה).

בחירת זנים

1. מטרה: להגדיר את מערכת השקולים בבחירת זן הזית לשטח המיועד לנטיעה.

2. שיטת הבחירה.

2.1 בחינת אפשרויות הנטיעה לפי איפיון הקרקע, אקלים, אזור הגידול (יערני).

2.2 בחינת אפשרות הנטיעה לפי אפיון אקלימי: לא ניתן לגדל את כל הזנים בכל חלקי הארץ.

2.2.1 יש לבדוק היתכנות ארועי אקלים חריגים באזורי רוחות חזקות, גשמים מוקדמים, לחות יחסית.את מידע זה ניתן לקבל בתחנות המטאורולוגיות האזוריות.

3. שיקולים אחרים בבחירת הזן:

3.1 קיים מיגוון רחב של זנים ובשטח אחד יהיה תמיד מתאים יותר מאשר זן אחד.

3.2 ברנע:  זן עיקרי לשמן מתאים לרב סוגי האקלים. הזן איננו מתפתח טוב בתנאי בעל.

3.3 סורי: זן מתאים לרוב אזורי הארץ סובל ממחלת עין הטווס.

3.4  פישולין: זן מתאים לרוב חלקי הארץ אך עדיף לטעת אותו בחלק המזרחי של הארץ, רגיש למחלת עין הטווס.

3.5 פרונטו: זן איטלקי מתאים לנטיעה ברוב חלקי הארץ. עמיד במידה מסוימת לדוררת אך רגיש למחלת עין הטווס.

3.6 לצ'ינו: זן איטלקי. מתאים לנטיעה ברוב חלקי הארץ, פחות רגיש למחלת עין הטווס.

3.7 מעלות: זן עמיד לחלוטין בפני מחלת עין הטווס, מומלץ לטעת במיוחד באזורים הידועים כרגישים למחלת עין הטווס. במיוחד מתאים לודאיות הסגורים לזרימת אוויר.

תהליך הנטיעה

1. מטרה: הבטחת ביצוע איכותי של הנטיעה.

2. שיטת הנטיעה

2.1 חפירת הבורות לנטיעה

2.1.1 הבור יחפר ע"י בגר או ע"י מקדח קרקע.

2.1.2 עומק ורוחב הבור יהיה בהתאם לגודל המיכל בו נמצא השתיל המיועד לנטיעה בשטח.

2.2 הובלת השתילים

כדי למנוע התיבשות הנוף יש לדאוג להובלת השתילים בכלי רכב סגור, עם כיסוי פוליאטלין או ברזנט.

2.3 הכנת השתיל לנטיעה

יש לבדוק את איכות השתילים. שתילים שאינם עומדים בתקן אין לטעת.

2.4 נטיעה

2.4.1 אין לשתול שתיל מפורר.

2.4.2 מומלץ להסיר את תחתית השקית להניח את השתיל בבור ואז לחתוך את שולי השקית ולהסירה עם תום פעולות אלו יש לכסות ולהדק היטב מסביב לגוש ע"י דריכה.

השקייה

1. מטרה: להגדיר את הצרכים ולפיהם לקבוע את מנות ההשקייה לאורך העונה. להגדיר את אמצעי הבקרה לכך. על היערן לתעד את פעולות ההשקיה.

2. הגדרות

2.1 התאיידות

2.1.1 התאיידות נמדדת – כפי שנמדדת ע"י גיגית "CLASSA".

2.1.2 התאיידות מחושבת – כפי שמחושבת ע"פ נוסחה ע"ש פנמן.

2.2 מנת מים להשקייה – כמות המים הניתנת ליחידת שטח וליחידת זמן, ביחידות של "מק"ד" (או מ"מ).

2.3 מקדם השקייה – מקדם שיש להכפיל אותו בהתאיידות מחושבת ע"מ לקבל את מנת המים להשקייה  (טבלה מס' 1).

2.4 מרווח השקיה – מספר הימים בין השקייה להשקייה.

3. שיטת העבודה

3.1  קביעת מועד ההשקייה

3.1.1 מועד תחילת ההשקייה ייקבע עפ"י רטיבות הקרקע באזור בית השורשים ועפ"י מצבו הפנולוגי של העץ.

3.1.2 מומלץ להציב בחלקות טנסיומטרים ולפי תוצאות הבדיקות שלהם יקבע מועד ההשקייה .מנת המים ראשונה-באדמות כבדות ועמוקות תנתן כאשר מתח המים בקרקע מגיע ל – 50 – 40 סנטיבר בטנסומטרים המוצבים בעומק 30 ו – 60 ס"מ. בקרקעות קלות ורדודות תנתן מנת המים כאשר המתח בקרקע מגיע ל – 40 – 30 סנטיבר.

3.1.3 במידה ולא מקימים את ההמלצה בסעיף הקודם, יתחילו בהשקיה 3 שבועות אחרי גשם אפקטיבי אחרון (מעל  10 מ"מ).

3.2  קביעת מסגרת ניהול ההשקיה

3.2.1 קביעת שיטת מדידת ההתאיידות ע"י מדידת גיגית.

3.2.2 קביעת מקור הנתונים ע"י מדידות בפועל באזור היער או עפ"י ממוצעים רב שנתיים באזור האקלימי.

3.2.3 שיטת חישוב מנת ההשקיה: הכפלת ההתאיידות במקדם ההשקייה.

3.2.4 ההשקייה בעצים צעירים שנה ראשונה או שנייה ע"פי הטבלה.

השקיית עצי זיתים צעיר – ליטר/עץ/ליום

	גיל העץ בשנים
	משך בימים

בין השקייה להשקייה
	אפריל
	מאי
	יוני
	יולי
	אוגוסט
	ספט'
	אוקט'

	1
	3-7
	5
	6
	8
	10
	10
	9
	8

	2
	3-7
	7
	10
	15
	20
	20
	18
	15

	3
	3-7
	15
	25
	35
	40
	40
	35
	30


3.3  בקרת ההשקיה
3.3.1 מקדח קרקע, על מנת לאמוד את רטיבות הקרקע ועומק ההרטבה.

3.3.2 השקיה ראשונה בגיל שנה – כשהרטיבות בעומק 30-20 ע"מ באזור השורשים ירדה לרמה שאינה רצויה. יש להקפיד, בעיקר בשתילים, שהקרקע באזור בית השורשים לא תתייבש.

3.3.3 שיטת הבקרה באמצעות הטנסיומטרים (במידה וקיים בשטח).

1. רישום קריאות הטנסיומטרים יעשה לפני ההשקיה בשעת הבוקר.

2. קביעת מרווחי השקיה בשיטה הזו –יש להגדיל את מרווח ההשקיה כאשר הרטיבות בעומק 60 ס"מ  יורדת (כלומר בטנסי ומטר עולה). וכן הרטיבות בעומק 30 ס"מ עולה.

3. יש להקטין את מרווח ההשקיה כאשר הרטיבות בעומק 60 ס"מ עולה (כלומר, המתח הטנסיומטרים יורד) וכן הרטיבות בעומק 30 ס"מ יורדת (או יציבה).

דישון

1. מטרה – להגדיר את הצרכים לקביעת מנות הדשן של היסודות השונים הדרושים לעץ. ודרכי יישומן.

2. הגדרות

2.1  בעל – מושקה ע"י הגשם בלבד.

2.2  שלחין – מושקה ע"י היערן (בדרום, או פארקים).

3. שיטת הדישון

3.1 מנות הדשן הניתנות בשטח באות להבטיח את הצימוח התקין של העץ.                              זמינותם של היסודות לעץ ומשתנות לפי סוג הקרקע, ולכן בקרת כמויות הדשן תיעשה ע"י בדיקות עלים. דיגום  הנוטריינטים בעלים יבוצע עפ"י נספח 1.

3.2 הרמה המקובלת ליסודות השונים בעלים מופיעה בנספח 2.

3.3 בשטחי שלחין (בפארקים, שבהשקיה סדירה)

3.3.1 קביעת מנת החנקן: המנה השנתית תהיה כ – 25 – 15 ק"ג חנקן צרוף לדונם. גובה המנה תלוי בעוצמת הצימוח, בגובה היבול,ובתנאים המקומיים.

3.3.2 עיתוי היישום: שליש מהמנה של הדישון החנקני יינתן בחודש פברואר, שליש שני יינתן באמצע יוני ולשיש אחרון יינתן בסתיו.

3.3.3 קביעת מנת הזרחן: מנת הזרחן תיקבע על סמך בדיקת עלים. כאשר רמת הזרחן בעלים נמוכה מ – 0.09 (מכלל החומר היבש) במשך שנתיים רצופות יש לתת מנה של 5 ק"ג/ד' תחמוצת זרחן.

3.3.4 קביעת מנת האשלגן המנה השנתית המומלצת היא 30 ק"ג/ד' תחמוצת אשלגן K20. רמת האשלגן הרצויה בעלים 0.8.

3.4  בשטחי בעל

3.4.1 מועד היישום הוא בחורף בלבד מאחר ואין השקיה.

3.4.2 הדשן האשלגני ניתן בתחילת החורף, בחודש נובמבר דצמבר. הכמות הנדרשת 20 ק"ג/ד' תחמוצת אשלגן.

3.4.3 חנקן יינתן בחודש פברואר. הכמות 10 ק"ג חנקן צרוף לדונם.

נספח 1:  הנחיות לדיגום עלים

דיגום עלים לקביעת ממשק הדישון

מטרת הדיגום – כלי בסיסי לקביעת תוכנית דישון רב שנתית.

מועד הדיגום – חודשים דצמבר וינואר.

גודל חלקה נדגמת – גודל מקסימאלי הינו 20 דונם.

עלים נדגמים – עלים מבוגרים בריאים ומוארים מארבעת צידי העץ בגובה 1.5 מטר מפני הקרקע. העלים יילקחו מאמצע הענפים שצמחו באביב האחרון. יש לדגום 30 – 25 עצים מכל חלקה,     4-6 עלים מכל עץ.

טיפול בעלים לאחר הסרתם – כל מדגם עלים מחלקה יש להכניס בנפרד לשקית נייר ועליה לציין בברור את הפרטים: שם היערן, שם החלקה, זן, תאריך הדיגום. את השקיות יש להעביר למעבדת שירות שדה של משרד החקלאות. ניתן לשמר עלים לדיגום במקרר (לא בתא ההקפאה) עד ההעברה למעבדה.

נספח 2 – כמות של יסודות המקובלות בעלי זית

רמת סטנדרטית של יסודות בעלים

	היסוד
	רמת סטנדרטית באחוזים

	N
	2 – 1.5

	P
	0.3 – 0.1

	K
	מעל 0.8

	Ca
	מעל – 1

	Mg
	מעל 0.1

	Na
	מעל 0.2

	B
	150 – 19 PPM

	Fe
	460 – 40 PPM

	Zn
	84 – 4 PPM

	Mn
	מעל 20 PPM

	Cu
	מעל 4 PPM


עיצוב העצים
1. מטרה – עיצוב עץ המייצר פרי.

2. הגדרות

2.1 ענף פרי – ענף שצמח בשנה שעברה והתמיין לנשיאת פרי.

2.2 בד – ענף רב שנתי היוצא מענפי השלד.

3. שיטת העיצוב

      עיצוב מטע צעיר


3.1 שיטת העיצוב בעצים צעירים הינה עיצוב בשיטת גביע.

3.1.1 שנה ראשונה – מיד לאחר הנטיעה קצר את השתיל אם גובהו עולה על 1.1. מטר ואין הסתעפויות על ענפי השלד.

1. תמיכה – יש להציב תמיכה ע"י כל שתיל.

2. התמיכה תהיה באמצעות עמוד באורך של לפחות 1.40 מטר עם כיוון הרוח (למניעת דחיפת העץ ע"י הרוח).

3. יש לקשור את גזע השתיל אל העמוד בשני מקומות לפחות רצוי עם רצועות של בד שמשונית בלולאות מוצלבות.

4. יש להגיע לגזע נקי וישר של 80 ס"מ לפחות ללא הסתעפויות.

5. בכל השתילים עם שרוולים אין צורך בסעיפים א – ד.

3.1.2 מטרת הגזום היא קבלת לפחות ארבע ענפים טובים הממוקמים בהיקף העץ – ענפי השלד.
3.2  הטיפול בעץ בקיץ של השנה הראשונה.

3.2.1 חודשים עד שלושה חודשים לאחר נטיעה, יש לגזום הענפים המופיעים מתחת להסתעפות, יש לנקות גם  את פנים העץ ולהשאיר את פנים העץ מאוורר.

3.2.2 ענפים שהתכופפו על ידי הרוח לתוך פנים העץ יקשרו לעמוד.
3.3 טיפול בעץ בשנה השנייה
3.3.1 בחורף – הענפים הצדדים יגזמו לאורך עד גובה 80 ס"מ . כל גיזום יש להשאיר בד בהתאם לעובי הענף. הענפים הפנימיים יסולקו למניעת חדירת יובש.

3.3.2 ענפים חד שנתיים שפרצו, לא יטופלו אלא אם כן הם מסכנים את עליונות ענפי השלד, או פורצים אל פנים הגביע. ענפים פנימיים חזקים יסולקו.

עיצוב עצים בוגרים
3.4 מטע בוגר נחשב מגיל 3 ומעלה.

3.4.1 יש לדאוג להארה מקסימאלית ע"י פתיחת חלונות בכל היקף העץ.

3.4.2 יש לגזום ענפים כדי להחדיר אור לתוך פנים העץ.

הגנת הצומח

1. מטרה – הדברה עפ"י ניטור (טיפול עם הופעת המזיקים בעצים).

2. הגדרות

2.1 פגע – גורם ביוטי או א-ביוטי הפוגע בפעילותו הפיסיולוגית של הצמח.                                 מבדילים בין פגעים הפוגעים באברי הצמח השונים: פגעי קרקע הפוגעים בשורשים. פגעי נוף הפוגעים בשלד או בעלווה או בפרי.

2.2 מחלה – מצב של פעילות פיסיולוגית בלתי תקינה בצמח הנגרמת ע"י וירוס או חיידק או פיטריה.

2.3 מזיק – חרק הפוגע בפעילות הפיסיולוגית של הצמח וגורם לפחיתה ביבול.

2.4  עשבים רעים – צמחים הגדלים במקום שאינם רצויים וגורמים לשיבושו של הגידול שאנו מעוניינים בו.

3. שיטת הגנת הצומח

3.1  במטע בוגר יש לבצע את טיפולי המניעה באמצעות פעולות אגר וטכניות כדלקמן:

3.1.1 יש למנוע מחלות ומזיקים ע"י פתיחת העץ לאור ולאוורור ולחדירת חומרי הדברה (בהתאמה להוראות עיצוב).

3.1.2 יש לבצע פעולות סניטציה שיכללו עקירת עצים פגועים או גיזום ענפים יבשים.

3.1.3 ריסוק הגזם במטע או סילוקו מהשטח ושרפתו.

3.1.4 חובה לקבל רישיון שריפה מהגורמים המתאימים.

3.1.5 מניעת עשביה במטע ע"י קלטור השטח או ריסוס בחומרי הדברה ידידותיים לסביבה.

שימור על חזות בכרם

1. מטרה – יצירת נהלי עבודה לשמירה על חזות המטע והגינה  תברואתית לסביבה.

2. שיטת שמירת חזות הכרם

2.1 סניטציה וטיפול בענפים יבשים וגזם למניעת מחלות ומזיקי שלד במטע.

2.2 סילוק גזם מהזית ומהשורה.  מיד לאחר סיום תהליך הגיזום יש לפנות את הגזם אל מרכז השורה. את הגזם המונח בשורה יש לפנות אל מחוץ לשטח באחת משתי הצורות:

1. פינוי בעזרת כלי פינוי גזם המורכב על טרקטור. לערימה גדולה כך שנוכל לשרוף אותה.

2. סילוק בעזרת מרסקת גזם – את הגזם מרסקים בעזרת כלי ייעודי לגודל שבב של  1-2ס"מ.

3.2 מניעת שריפות כרם.

            3.3.1 קו חיץ למניעת עשב בשולי המטע – יש למנוע עשבים בשולי המטע למרחק 30 מטר 

                      מהמטע קו חיץ, ניתן למנוע עשבייה בעזרת טרקטור אשר יבצע פעולות מכאניות כגון 

                      דיסקוס,  קלטור, כיסוח, ריסוס במונעי הצצה או קוטלי מגע המאושרים לשימוש. 

           3.3.2 שריפה יזומה – יש לבחור לשרוף את הגזם באזור המיועד לכך והמרוחק מחומר דליק 

                    לפחות 100 מטר מגבולות המטע. יש לבצע את השריפה באופן מבוקר ולהציב אמצעי 

                    כיבוי ליד מקום השריפה. אסור לשרוף גזם בתנאי רוח.

             3.3.3 שריפה יזומה – מחייבת קבלת רישיון לשריפה מטעם משרד החקלאות האזורי.

עלות להחזקת כרם זיתים בוגר

מטע בוגר:גיל העצים מ- 10 שנים ומעלה.

הממשק המינימאלי :

1.גיזום העצים פעם לשלוש שנים                          300 ש"ח לדונם.

2.הורדת חזירים כל שנה                                       40 ש"ח לדונם.

3. קלטור השטח שלושה פעמים בשנה                 75 ש"ח לדונם.

4.הדברת עשבייה מתחת לעצים וגבולות.             30 ש"ח לדונם.

סה"כ עלות להחזקת דונם עם עצי זית וחרוב     245 ש"ח לדונם .

עלות להחזקת כרם זיתים צעירים.

מטע צעיר: גיל העצים מגיל שנה  עד 10 שנים.

התחשיב איננו כולל הקמת מטע .     

הממשק המינימאלי:

1.טיפול בעשבייה ע"י ריסוס                              60  ש"ח לדונם.

2.קלטור ארבעה פעמים בשנה                          100 ש"ח לדונם

3.גיזום לעיצוב פעם בשנה                                  150 ש"ח לדונם.

3.טיפול במחלות ומזיקים                                  50 ש"ח לשנמ

4.השקיות עזר רק לשנה שנייה                           100 ש"ח לדונם.

5. דישון                                                              40 ש"ח לדונם.

סה"כ עלות החזקת דונם זיתים מטע צעיר לפי ההגדרה  500 ש"ח לדונם     

עלות הקמת דונם מטע זית מ-0-עד 5 שנים

	
	
	
	שנה
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	עלות יחידה
	יחידת
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	בש"ח
	מידה
	תשומות
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.00
	דונם
	בדיקות קרקע
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.00
	דונם
	סימון ומדידה
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27.10
	דונם
	חריש בעומק 35 ס"מ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.77
	דונם
	דיסק על-גבי חריש+משדדה
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	בור
	חפירת בורות
	20
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.89
	דונם
	קלטור בעומק 15-20 ס"מ
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.25
	יחידה
	סמוכות
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.10
	קוב
	פיזור זבל אורגני
	0
	0
	0
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	36.00
	שעה
	שימוש בטרקטור 40-59 כ"ס
	2
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	86.29
	
	סה"כ עיבודים
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15.00
	שתיל
	שתילים
	20
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.674
	ק"ג
	אשלגן כלורי
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.723
	ק"ג
	גפרת אמון
	0
	20
	40
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15.00
	מ"ק
	זבל אורגני
	0
	0
	0
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	31.40
	
	סה"כ דשנים
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.93
	ק"ג
	בורדוזול
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	31.00
	ליטר
	רוגור 40
	0
	0
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40.00
	ליטר
	מונותפ
	0.13
	0.13
	0.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100.00
	ליטר
	מיטק
	
	0.08
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	46.00
	ליטר
	אלבר סופר
	0
	0
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24.80
	ליטר
	ראונדאפ
	0
	0
	0
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	248
	
	סה"כ חומרי הדברה
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300.00
	י"ע
	עבודה עצמית
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	120.00
	י"ע
	עבודה שכירה
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	שנה
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	עלות יחידה
	יחידת
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	בש"ח
	מידה
	תשומות
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.00
	דונם
	בדיקות קרקע
	12.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.00
	דונם
	סימון ומדידה
	12.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27.10
	דונם
	חריש
	27.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.77
	דונם
	דיסוק
	12.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	בור
	חפירת בורות
	23.6
	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.89
	דונם
	קילטור
	34.5
	34.5
	34.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.25
	יחידה
	סמוכות
	45.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.55
	קוב
	פיזור זבל אורגני
	0.0
	0.0
	0.0
	9.2
	9.2
	9.2
	9.2
	9.2
	9.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	36.00
	שעה
	שימוש בטרקטור
	72.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	115..8
	
	סה"כ עיבודים
	238.9
	89.6
	88.5
	63.2
	63.2
	63.2
	63.2
	63.2
	63.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	15.00
	שתיל
	שתילים
	300.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.674
	ק"ג
	אשלגן כלורי
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	33.7
	33.7
	33.7
	33.7
	33.7
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	0.723
	ק"ג
	גפרת אמון
	0.0
	14.5
	28.9
	36.2
	36.2
	36.2
	36.2
	36.2
	36.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	15.00
	מ"ק
	זבל אורגני
	0.0
	0.0
	0.0
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	31.4
	
	סה"כ דשנים
	0.0
	14.5
	28.9
	58.7
	92.4
	92.4
	92.4
	92.4
	92.4
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	6.93
	ק"ג
	בורדוזול
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	20.8
	20.8
	20.8
	20.8
	20.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	31.00
	ליטר
	רוגור 40
	0.0
	0.0
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	40.00
	ליטר
	מונוקרון
	5.2
	5.2
	5.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	100.00
	ליטר
	מרשאל
	0.0
	8.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	46.00
	ליטר
	אלבר סופר
	0.0
	0.0
	4.6
	4.6
	4.6
	4.6
	4.6
	4.6
	4.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	24.80
	ליטר
	ראונד אפ
	0.0
	0.0
	0.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	248
	
	סה"כ חומרי הדברה
	5
	13
	16
	16
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	300.00
	י"ע
	עבודה עצמית
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	120
	120
	120
	120
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	שנה
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	עלות יחידה
	יחידת
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	בש"ח
	מידה
	תשומות
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.00
	דונם
	בדיקות קרקע
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.00
	דונם
	סימון ומדידה
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27.10
	דונם
	חריש בעומק 35 ס"מ
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.77
	דונם
	דיסוק על-גבי חריש+משדדה
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	בור
	חפירת בורות
	20
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.89
	דונם
	קילטור בעומק 15-20 ס"מ
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.25
	יחידה
	סמוכות
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.10
	קוב
	פיזור זבל אורגני
	0
	0
	0
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	36.00
	שעה
	שימוש בטרקטור 40-59 כ"ס
	2
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	116.3
	
	סה"כ עיבודים
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15.00
	שתיל
	שתילים
	20
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.674
	ק"ג
	אשלגן כלורי
	0
	0
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.723
	ק"ג
	גפרת אמון
	0
	20
	40
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15.00
	מ"ק
	זבל אורגני
	0
	0
	0
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	31.4
	
	סה"כ דשנים
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.93
	ק"ג
	בורדוזול
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	31.00
	ליטר
	רוגור 40
	0
	0
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	40.00
	ליטר
	מונותפ
	0.13
	0.13
	0.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	100.00
	ליטר
	מיטק
	
	0.08
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	46.00
	ליטר
	אלבר סופר
	0
	0
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	24.80
	ליטר
	ראונדאפ
	0
	0
	0
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	248
	
	סה"כ חומרי הדברה
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	300.00
	י"ע
	עבודה עצמית
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	120.00
	י"ע
	עבודה שכירה
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	שנה
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	עלות יחידה
	יחידת
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	בש"ח
	מידה
	תשומות
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.00
	דונם
	בדיקות קרקע
	12.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.00
	דונם
	סימון ומדידה
	12.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27.10
	דונם
	חריש
	27.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.77
	
	דיסוק
	12.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	בור
	חפירת בורות
	23.6
	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.89
	דונם
	קילטור
	34.5
	34.5
	34.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.25
	יחידה
	סמוכות
	45.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.55
	קוב
	פיזור זבל אורגני
	0.0
	0.0
	0.0
	9.2
	9.2
	9.2
	9.2
	9.2
	9.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	36.00
	שעה
	שימוש בטרקטור
	72.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	54.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	סה"כ עיבודים
	238.9
	89.6
	88.5
	63.2
	63.2
	63.2
	63.2
	63.2
	63.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	15.00
	שתיל
	שתילים
	300.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.674
	ק"ג
	אשלגן כלורי
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	33.7
	33.7
	33.7
	33.7
	33.7
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	0.723
	ק"ג
	
	0.0
	14.5
	28.9
	36.2
	36.2
	36.2
	36.2
	36.2
	36.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	15.00
	מ"ק
	זבל אורגני
	0.0
	0.0
	0.0
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	סה"כ דשנים
	0.0
	14.5
	28.9
	58.7
	92.4
	92.4
	92.4
	92.4
	92.4
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	6.93
	ק"ג
	בורדוזול
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	20.8
	20.8
	20.8
	20.8
	20.8
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	31.00
	ליטר
	רוגור 40
	0.0
	0.0
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	6.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	40.00
	ליטר
	מונוקרון
	5.2
	5.2
	5.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	100.00
	ליטר
	מרשאל
	0.0
	8.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	46.00
	ליטר
	אלבר סופר
	0.0
	0.0
	4.6
	4.6
	4.6
	4.6
	4.6
	4.6
	4.6
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	24.80
	ליטר
	ראונד אפ
	0.0
	0.0
	0.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	
	
	סה"כ חומרי הדברה
	5
	13
	16
	16
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	300.00
	י"ע
	עבודה עצמית
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	120.00
	י"ע
	עבודה שכירה
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4
2
אשתאול, ד.נ. שמשון 99775 99775, Israel        mail: TzvikaA@kkl.org.il                   Eshtaol, M.P. Shimshon 
טלפון: 02-990-5566 פקס: 02-991-5517                                    972-2-991-5517:Tel: 972-2-990-5566 Fax

